重庆市城口县行政村4G基站建设清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县 | 乡镇 | 行政村 | 行政村编码 | 站名 | 站址 | 开工 时间 | 完工 时间 | 初验 结果 | 备注 |
| 1 | 城口 | 龙田乡 | 联丰村 | 500229201209 | 城口联丰村塘家河CFRRU(800)\_城郊支局 | 城口联丰村塘家河 | 2021年2月7日 | 2021年5月14日 | 合格 |  |
| 2 | 城口 | 北屏乡 | 苍坪村 | 500229202204 | 城口苍坪村安乐CFRRU(800)\_城郊支局 | 城口苍坪村安乐 | 2021年1月9日 | 2021年4月22日 | 合格 |  |
| 3 | 城口 | 修齐镇 | 茶丰村 | 500229106201 | 城口茶丰村官茶园CFRRU(800)\_修齐支局 | 城口茶丰村官茶园 | 2021年1月9日 | 2021年4月22日 | 合格 |  |
| 4 | 城口 | 修齐镇 | 白果村 | 500229106206 | 城口白果村白庙子CFRRU(800)\_修齐支局 | 城口白果村白庙子 | 2021年1月6日 | 2021年4月22日 | 合格 |  |
| 5 | 城口 | 修齐镇 | 东河村 | 500229106207 | 城口东河村雷包顶CFRRU(800)\_修齐支局 | 城口东河村雷包顶 | 2021年1月9日 | 2021年4月22日 | 合格 |  |
| 6 | 城口 | 高观镇 | 东升村 | 500229107210 | 城口东升村金竹坪CFRRU(800)\_高望支局 | 城口东升村金竹坪 | 2021年1月10日 | 2021年5月14日 | 合格 |  |
| 7 | 城口 | 河鱼乡 | 畜牧村 | 500229221206 | 城口畜牧村露营基地CFRRU(800)\_高望支局 | 城口畜牧村露营基地 | 2021年2月7日 | 2021年5月14日 | 合格 |  |
| 8 | 城口 | 河鱼乡 | 平溪村 | 500229221202 | 城口平溪村头道湾CFRRU(800)\_高望支局 | 城口平溪村头道湾 | 2021年2月7日 | 2021年5月14日 | 合格 |  |
| 9 | 城口 | 东安镇 | 仁河社区 | 500229109001 | 城口仁河社区将军扒CFRRU(800)\_高望支局 | 城口仁河社区将军扒 | 2021年1月10日 | 2021年4月22日 | 合格 |  |
| 10 | 城口 | 东安镇 | 兴田村 | 500229109209 | 城口兴田村亢家寨CFRRU(800)\_高望支局 | 城口兴田村亢家寨 | 2021年2月1日 | 2021年4月29日 | 合格 |  |
| 11 | 城口 | 东安镇 | 朝阳村 | 500229109208 | 城口朝阳村三社CFRRU(800)\_高望支局 | 城口朝阳村三社 | 2021年1月9日 | 2021年4月22日 | 合格 |  |
| 12 | 城口 | 坪坝镇 | 前进村 | 500229103203 | 城口前进村茅坡庵CFRRU(800)\_坪坝支局 | 城口前进村茅坡庵 | 2021年1月9日 | 2021年4月22日 | 合格 |  |
| 13 | 城口 | 双河乡 | 柳河村 | 500229210210 | 城口柳河村邓家梁CFRRU(800)\_庙坝支局 | 城口柳河村邓家梁 | 2021年1月9日 | 2021年4月22日 | 合格 |  |
| 14 | 城口 | 双河乡 | 厚朴园村 | 500229210206 | 城口厚朴园村CFRRU(800)\_庙坝支局 | 城口厚朴园村 | 2021年1月9日 | 2021年4月22日 | 合格 |  |
| 15 | 城口 | 双河乡 | 天星村 | 500229210204 | 城口天星村三磴坡CFRRU(800)\_庙坝支局 | 城口天星村三磴坡 | 2021年1月9日 | 2021年5月14日 | 合格 |  |
| 16 | 城口 | 双河乡 | 永红村 | 500229210209 | 城口永红村烟儿坡CFRRU(800)\_庙坝支局 | 城口永红村烟儿坡 | 2021年1月9日 | 2021年4月22日 | 合格 |  |
| 17 | 城口 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 500229211209 | 城口穴沱村孙家沟CFRRU(800)\_蓼子支局 | 城口穴沱村孙家沟 | 2021年1月15日 | 2021年4月22日 | 合格 |  |
| 18 | 城口 | 蓼子乡 | 当阳村 | 500229211213 | 城口当阳村光伏CFRRU(800)\_蓼子支局 | 城口当阳村光伏 | 2021年2月19日 | 2021年5月14日 | 合格 |  |
| 19 | 城口 | 明中乡 | 柳家村 | 500229216206 | 城口柳家村大王庙CFRRU(800)\_蓼子支局 | 城口柳家村大王庙 | 2021年3月1日 | 2021年5月14日 | 合格 |  |
| 20 | 城口 | 明通镇 | 大塘村 | 500229105209 | 城口大塘村杀牛坪CFRRU(800)\_明通支局 | 城口大塘村杀牛坪 | 2021年2月10日 | 2021年5月14日 | 合格 |  |
| 21 | 城口 | 厚坪乡 | 云峰村 | 500229220200 | 城口云峰村麻山CFRRU(800)\_修齐支局 | 城口云峰村麻山 | 2021年2月7日 | 2021年5月14日 | 合格 |  |
| 22 | 城口 | 厚坪乡 | 庙坪村 | 500229220202 | 城口庙坪村棚子梁CFRRU(800)\_修齐支局 | 城口庙坪村棚子梁 | 2021年2月4日 | 2021年5月14日 | 合格 |  |